## Slide 2
Vorderseite v2.5 09/2025
MODERN Project-Navigator ® Prozesse, Methoden, Tools
Autor: Chris Schiebel
Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Modus Operandi
Intention/ Anforderung
Grund,
Anlass & Ziel
Schnittstelle & Abhängigkeiten zum Umfeld (End-2-End)
Weg von
Hin Zu
Um Zu
Kunden, Nutzer,
Sponsorship
Ressourcen
Kondition/ Konditionierung
Vorgehens-modell/ Grad der Agilität
Zeit & Budget
Knowhow & Skills
Materialien, Technik & Technologie
Infrastruktur
Lessons Learned Archiv
WERTSTRÖME
Meetings/ Events
Rollen & Verantwort- lichkeiten
Ground Rules & Maßnahmen-planung
Entschei-dungs-gremien & HOLD/ STOP KritERIEN
KundenZu-friedenheit
Team Spirit
Etappen-ziele & Schlüssel-Erfolge
Team Perfor-mance
Mess- Größen
Organisation/ Kollaboration
Reflexion/ Progression
Ergebnis (-QualitÄt) inkl. LebensZyklus
(Der Transformation)
Stakeholdermanagement & Kommunikation
Ressourcensteuerung & -Priorisierung
IT-Tools & Dokumentation
Anforderungs- & Änderungsmanagement
Chancen/Risiken & Lösungswege/Experimente
Vertragsmanagement & Reklamationen
Notes: Anleitung zur Nutzung der Vorderseite: Prozesse, Methoden, Tools Startet gerne bei Grund, Anlass und Ziel des Projekts. Stell das deinen vorhandenen Ressourcen gegenüber. Das übersetzt sich direkt in den Modus Operandi, also wie ihr euch organisiert. Und es wirkt sich auf die relevanten Messgrößen für den Erfolg im Projekt aus. Das in Summe ist dein fachlicher Rahmen. Über die Wertströme in der Mitte steuerst du den permanenten Abgleich IST vs. SOLL und die notwendige Transformation, bis ihr im Ziel seid.

## Slide 3
Rückseite v2.5 09/2025
MODERN Project-Navigator ® Faktor Mensch & B-Note
Autor: Chris Schiebel
Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Bedürfnisse & Motive
Achtsamkeit & SELBSTWAHR-NEHMUNG
Werte
Emotionen
Team-Setup & -Entwicklung
Führung
SELBSTMANAGEMENT & Teamdynamik
RESONANZ
Attrak- tivität
Anziehungs- kraft
Design, Farbe & Stil
Visuali-sierung & Transparenz
Vielfalt & Abwechs-lung
Hygiene-faktoren
Trend- Themen
Zeitgeist
Digitali-sierung & KI
Resilienz
Innovation
Mindset
KATALYSATOREN
(Der Projekt-Kultur)
Corona- Pandemie
Soziale Medien
KLIMA-KRISE
MANAGEMENT 3.0
Selbst- Vermarktung
NEW Work
Über- zeugung
BEDEUTUNG & Buy-In
STORYTELLING,
INSPIRATION & BEGEISTERUNG
MODERATION/ PRÄSENTATION & VERHANDLUNG
Einfachheit
Coolness Faktor / CHuzpe
Beziehungs- & Konfliktmanagement
Persönlichkeitstypen & Grundformen d. Angst
Speed of Learning & Weiterbildung
Change-Management & Transformation
Supervision, Coaching & Weiterentwicklung
Projekt-Marketing
Notes: Anleitung zur Nutzung der Rückseite: Faktor Mensch und B-Note Was Projekte eigentlich kompliziert macht, sind die vielen Menschen. Starte auf der Rückseite gerne bei Überzeugung, Bedeutung und Buy-in. Gleich das mit der Resonanz-Spalte ab, um zu überprüfen, wo du und dein Team heute stehen. Nun bekommst du eine Idee, wie hoch der Bedarf ist, die Attraktivität deines Projekts zu steigern und ggf. zeitgeisty Trend-Themen zu berücksichtigen bzw. aufzugreifen. Das ist dein Rahmen auf der vermeintlichen B-Seite. Über die Katalysatoren in der Mitte steuerst du die Projekt-Kultur und zwischenmenschliche Reife.